# АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

### УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

#### П Р И К А З

|  | 02 апреля 2012 |  | г.Арсеньев | № | 74/1-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об организации работ по  внедрению электронных дневников и  журналов успеваемости в образовательных учреждениях

С целью  реализации распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. N 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить площадкой для общеобразовательных учреждений Арсеньевского городского округа для внедрения электронных журналов успеваемости и электронных дневников – централизованную систему контроля образования «Электронный дневник Приморского края».

2. Утвердить план мероприятий  по организации работ по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости в общеобразовательных учреждениях Арсеньевского городского округа (далее План) (приложение 1).

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:

3.1. Организовать работу по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости  в образовательных учреждениях в соответствии с Планом.

3.2. Обеспечить своевременное и качественное выполнение всех мероприятий Плана.

3.3. Организовать контроль  исполнения всех мероприятий Плана.

4. Контроль  исполнения приказа возложить на главного специалиста Т.И. Ягодину.

Начальник управления образования                                                     Н.П. Пуха

Приложение №1  к приказу

управления образования

от 02.04.2012 № 74/1-а

План мероприятий  по внедрению журналов и электронных дневников успеваемости

в образовательных учреждениях Арсеньевского городского округа

| № п.п | Мероприятие | Ответственный |  | Срок |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Технологическое и методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Технико-технологическое сопровождение и консультирование по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | Е.Н. Исаева |  | Постоянно |  |  | Постоянное функционирование горячей линии |
| 1.2 | Методическое сопровождение и консультирование по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | Е.Н. Исаева |  | Постоянно |  |  | Методические рекомендации; консультации |
| 1.3 | Проведение семинаров (совещаний) со специалистами ОУ, ответственными за внедрение электронных дневников и журналов успеваемости | Е.Н. Исаева |  | Май-сентябрь |  |  | График совещаний, распространение положительного опыта |
| 2. Организационно нормативное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Назначение ответственных за внедрение электронных дневников и журналов успеваемости в общеобразовательных учреждениях, имеющих статус юридического лица (далее - ОУ), и в муниципальном органе управления образованием (далее – МОУО) |  | Руководители ОУ и специалисты МОУО |  | 30.04.2012 г. |  |  |
| 2.2 | Разработка проектов изменений в действующих документах (локальных актах) и проекты новых документов (локальных нормативных актов) ОУ, относящихся к использованию ЭКЖ, их обсуждение, согласование и принятие. |  | Специалисты МОУО и руководители ОУ |  | до 10.05.2012 | Локальные нормативные акты |  |
| 2.3 | Активация общеобразовательных учреждений на Интернет ресурсах выбранных программных продуктов электронных классных журналов (далее ЭКЖ) |  | Специалисты МОУО и ОУ, ответственные за внедрение электронных дневников и журналов успеваемости |  | до 10.05.2012 г | Получение логинов и паролей всеми пользователями ЭКЖ и ЭД (администрация ОУ, классные руководители, учителя предметники, родители, ученики) |  |
| 2.4 | Организация информационного пространства общеобразовательного учреждения на школьном сайте для размещения информации предусмотренной Распоряжением Правительства России от 25 апреля 2011 г. № 729-р « Перечень услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ): подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» |  | Специалисты МОУО и ОУ, ответственные за внедрение электронных дневников и журналов успеваемости, администраторы школьных сайтов |  | до 14.05.2012 г. | Информация на сайтах, открытый доступ родителей и учеников к ЭД |  |
| 2.5 | Оперативное заполнение педагогическими работникам информации об успеваемости учащихся в ЭКЖ |  | Администрация ОУ, ответственные за внедрение электронных дневников и журналов успеваемости |  | Ежедневно по расписанию уроков | Ежедневная информация |  |
| 2.6 | Контроль над внедрением электронных дневников и журналов успеваемости в образовательный процесс ОУ |  | Руководители ОУ и специалисты МОУО |  | Постоянно | Справки, акты, отчёты |  |
| 2.7 | Формирование отчетности по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости |  | Специалисты МОУО и руководители ОУ |  | Ежеквартально | Отчеты по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости |  |
| 2.8 | Контроль над организацией работ по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости |  | Специалисты МОУО |  | Постоянно | Отчет |  |
| 2.9 | Изучение возможностей централизованной системы контроля образования «Электронный дневник Приморского края» |  | Руководители ОУ, ответственные за внедрение электронных дневников и журналов успеваемости |  | до 15.06.2012 | Информация о возможностях централизованной системы контроля образования «Электронный дневник Приморского края» |  |
| 2.10 | Проведение установочного обучающего семинара для руководителей ОУ и ответственных за внедрение электронных дневников и журналов успеваемости при участии сотрудников компании Ланит ДВ |  | Е.Н. Исаева |  | Согласно договорённости с компанией Ланит ДВ | Проведение установочного обучающего семинара |  |
| 2.11 | Активация всех общеобразовательных учреждений в централизованной системе контроля образования «Электронный дневник Приморского края» по адресу (http://dnevniki.shkolapk.ru/ (Регистрация всех ОУ по схеме: а) выбор среди сотрудников ОУ ответственного за функционирование системы ЭКЖ – Администратора; б) заполнение заявки; в) получение активационного кода для школы г) непосредственно регистрация |  | Cпециалисты МОУО и ОУ, ответственные за внедрение электронных дневников и журналов успеваемости |  | до 01.08.2012 г | Получение логинов и паролей всеми пользователями ЭКЖ и ЭД (администрация ОУ, классные руководители, учителя предметники, родители, ученики) |  |
| 2.12 | Проведение в каждом ОУ семинаров по использованию централизованной системы контроля образования «Электронный дневник Приморского края» (отдельные семинары для учителей, родителей, детей) силами Администратора и руководства ОУ |  | Руководители ОУ |  | до 15.09.2012 г. | Проведение в каждом ОУ семинаров по использованию централизованной системы контроля образования «Электронный дневник Приморского края» (отдельные семинары для учителей, родителей, детей) силами администратора и руководства ОУ |  |
| 2.13 | Освоение Системы всеми категориями пользователей и полноценное ее использование |  | Все категории пользователей |  | 01.09.2012 | Освоение Системы всеми категориями пользователей и полноценное ее использование |  |